UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

INTEGRANTES

Magallanes Quiroz Claudia Carolina

Ovalle Martinez Lisett Andrea

Bejar Bonifacio Manuel Steven

Alvarez Huarsaya Richard Saúl

GRUPO 5

Teamgineers

Curso: Taller de Aplicaciones Sociales

2025

Lima, Perú

ÍNDICE

METODOLOGÍA SCRUM	2

1. Identificación de requerimientos	2

2. Etapa Planeamiento	4

Poker planning estimate:	4

Sprint Planning:	4

3. Tecnologías: Frontend, Backend y servicios	8

3.1 Frontend	8

3.2 Backend	9

3.3 Servicios	9

4. Interfaces	9

4.1 Sprint 1	9

# METODOLOGÍA SCRUM

## Identificación de requerimientos

Tabla  1: Requerimientos funcionales

| Código | Requerimiento funcional | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-1 | Registro de empresa y cliente | - El sistema debe permitir a las empresas registrarse con datos como RUC, razón social, correo electrónico y contraseña. - Validación del RUC con la SUNAT al momento del registro. |
| RF-2 | Inicio de Sesión | El sistema debe permitir a las empresas y clientes autenticarse utilizando un correo electrónico y contraseña, asegurando una experiencia segura y fluida. |
| RF-3 | Autenticación de empresas | - El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo y contraseña. - Implementar recuperación de contraseñas vía correo electrónico. |
| RF-4 | Perfiles de Empresas | El sistema debe permitir a las empresas completar su perfil con información como rubro, dirección y contacto. |
| RF-5 | Subida de datos Documentarios | El sistema debe permitir la subida de información facturas |
| RF-6 | Verificación del servicio o producto | El sistema debe verificar que el usuario que quiera comentar o calificar sobre una empresa, haya adquirido los servicios o productos de la empresa en cuestión. |
| RF-7 | Explorador de empresas | El sistema debe permitir a los usuarios consultar la data en tiempo real de SUNAT sobre las empresas |
| RF-8 | Sistema de Calificación | -El sistema debe permitir a las empresas calificar a otras en criterios como puntualidad de pagos, confiabilidad y calidad del servicio. -Implementar un sistema de puntuación |
| RF-9 | Comentarios y Opiniones | El sistema debe permitir a las empresas dejar comentarios sobre su experiencia con otras. |
| RF-10 | Cierre de Sesión | El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión de forma segura para evitar accesos no autorizados. |

Tabla  2: Requerimientos No funcionales

| Código | Requerimiento no funcional | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-1 | Seguridad | Es fundamental establecer medidas de seguridad robustas que garanticen la protección de los datos personales de los usuarios en todas las interacciones dentro de la plataforma. |
| RNF-2 | Usabilidad | La plataforma debe ofrecer una experiencia de uso intuitiva y ser accesible desde diferentes dispositivos, adaptándose a usuarios con distintos niveles de conocimiento técnico. |
| RNF-3 | Rendimiento | Es imprescindible que la plataforma pueda gestionar grandes volúmenes de usuarios y procesar notificaciones en tiempo real sin causar retrasos notables. |
| RNF-4 | Escalabilidad | La arquitectura de la plataforma debe ser escalable, permitiendo el crecimiento y la incorporación de más usuarios y cursos sin comprometer el rendimiento del sistema. |

## Etapa Planeamiento

#### Poker planning estimate:

Esta técnica de estimación de esfuerzo, ampliamente utilizada, tiene el poder de involucrar a todos los miembros del equipo de desarrollo en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a la estimación de esfuerzo.

#### Sprint Planning:

Esta reunión, programada al inicio de cada sprint, tiene como propósito la organización del trabajo a realizar durante ese período específico. En esta sección, se abordará la planificación de los cinco sprints previamente definidos, detallando las historias a desarrollar y designando responsables para cada una de ellas.

Historias de Usuario:

Tabla  3: Gestión del Backlog

| N° | DESCRIPCIÓN | Prioridad | N° SPRINT |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Como usuario, quiero registrarme proporcionando mi RUC, razón social, correo electrónico y contraseña, para poder utilizar el sistema. | MH | 1 |
| H-02 | Como sistema, quiero validar el RUC ingresado con la SUNAT durante el registro, para garantizar la autenticidad de las empresas registradas. | MH | 1 |
| H-03 | Como usuario (empresa o cliente), quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mi cuenta de forma segura. | MH | 1 |
| H-04 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo electrónico, para poder acceder a mi cuenta en caso de olvido. | SH | 1 |
| H-05 | Como empresa, quiero completar mi perfil con información como rubro, dirección y contacto, para que otros usuarios conozcan más detalles sobre mi negocio. | SH | 2 |
| H-06 | Como sistema, quiero verificar que el usuario que desea comentar o calificar sobre una empresa haya adquirido sus servicios o productos, para garantizar la autenticidad de las opiniones y calificaciones. | SH | 2 |
| H-07 | Como usuario, quiero consultar datos en tiempo real de la SUNAT sobre empresas, para verificar su información actualizada antes de interactuar con ellas. | SH | 2 |
| H-08 | Como empresa, quiero calificar a otras empresas en criterios como puntualidad de pagos, confiabilidad y calidad del servicio, para promover la transparencia y el reconocimiento en el mercado. | CH | 3 |
| H-09 | Como usuario, quiero ver un sistema de puntuación de las empresas, para evaluar rápidamente su desempeño en base a la experiencia de otros. | CH | 3 |
| H-10 | Como usuario, quiero dejar comentarios sobre mi experiencia con otras empresas, para compartir información útil para la comunidad empresarial. | CH | 4 |
| H-11 | Como usuario, quiero cerrar mi sesión de manera segura, para evitar accesos no autorizados a mi cuenta. | MH | 4 |

- Sprint 1

Para el desarrollo de este sprint se tomó 4 historias de usuario de media-alta prioridad donde se designó a los responsables de cada historia de uso, además de ello se definieron los criterios de aceptación y procesos pre desarrollo. Este sprint tomó el desarrollo de 10 días. El detalle de este sprint está en la Tabla 4-7.

Tabla 4:  Sprint 1 - Historia de Usuario N°1

| Historia de Usuario | Registrar usuario |
| --- | --- |
| Encargado | Magallanes Quiroz Claudia Carolina |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de registro y retroalimentación al completarla |

Tabla 5:  Sprint 1 - Historia de Usuario N°2

| Historia de Usuario | Validación de RUC ingresado |
| --- | --- |
| Encargado | Ovalle Martinez Lisett Andrea |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 2 días |
| User | Empresa |
| Criterios de aceptación | El RUC debe ser validado al momento de registro y mostrar un mensaje. |

Tabla 6:  Sprint 1 - Historia de Usuario N°3

| Historia de Usuario | Inicio de Sesión |
| --- | --- |
| Encargado | Bejar Bonifacio Manuel Steven |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de inicio de Sesión. |

Tabla 7:  Sprint 1 - Historia de Usuario N°4

| Historia de Usuario | Recuperación de contraseña |
| --- | --- |
| Encargado | Alvarez Huarsaya Richard Saúl |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 2 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Opción de Recuperación de contraseña y un mensaje donde confirme el envío de la contraseña. |

- Sprint 2

Para el desarrollo de este sprint se tomó 3 historias de usuario de media prioridad donde se designó a los responsables de cada historia de uso, además de ello se definieron los criterios de aceptación y procesos pre desarrollo. Este sprint tomó el desarrollo de 9 días. El detalle de este sprint está en la Tabla 8-10.

Tabla 8:  Sprint 2 - Historia de Usuario N°5

| Historia de Usuario | Perfil |
| --- | --- |
| Encargado | Magallanes Quiroz Claudia Carolina |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de perfil, con opción de edición de datos. |

Tabla 9:  Sprint 2 - Historia de Usuario N°6

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Encargado | Ovalle Martinez Lisett Andrea Alvarez Huarsaya Richard Saúl |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Empresa |
| Criterios de aceptación | . |

Tabla 10:  Sprint 2 - Historia de Usuario N°7

| Historia de Usuario | Consulta de Datos |
| --- | --- |
| Encargado | Bejar Bonifacio Manuel Steven |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de inicio de Sesión. |

- Sprint 3

Para el desarrollo de este sprint se tomó 2 historias de usuario de media prioridad donde se designó a los responsables de cada historia de uso, además de ello se definieron los criterios de aceptación y procesos pre desarrollo. Este sprint tomó el desarrollo de 4 días. El detalle de este sprint está en la Tabla 11-12.

Tabla 11:  Sprint 3 - Historia de Usuario N°8

| Historia de Usuario | Calificación de empresa |
| --- | --- |
| Encargado | Bejar Bonifacio Manuel Steven Magallanes Quiroz Claudia |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 2 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de comentarios |

Tabla 12:  Sprint 3 - Historia de Usuario N°9

| Historia de Usuario | Puntuación de empresa. |
| --- | --- |
| Encargado | Ovalle Martinez Lisett Andrea Alvarez Huarsaya Richard Saúl |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 2 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de calificación de empresa. |

- Sprint 4

Para el desarrollo de este sprint se tomó 2 historias de usuario de media prioridad donde se designó a los responsables de cada historia de uso, además de ello se definieron los criterios de aceptación y procesos pre desarrollo. Este sprint tomó el desarrollo de 5 días. El detalle de este sprint está en la Tabla 10-11.

Tabla 13:  Sprint 4 - Historia de Usuario N°10

| Historia de Usuario | Sección Comentarios |
| --- | --- |
| Encargado | Ovalle Martinez Lisett Andrea Alvarez Huarsaya Richard Saúl |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 3 días |
| User | Empresa |
| Criterios de aceptación | Visualización del módulo de escribir comentarios y dar calificación. |

Tabla 14:  Sprint 4 - Historia de Usuario N°11

| Historia de Usuario | Cierre de Sesión |
| --- | --- |
| Encargado | Bejar Bonifacio Manuel Steven Magallanes Quiroz Claudia Carolina |
| N° Item | 1 |
| Tiempo Estimado | 2 días |
| User | Cliente - Empresa |
| Criterios de aceptación | Opción para el cierre de sesión y mostrar un mensaje de confirmación. |

## 3.	Tecnologías: Frontend, Backend y servicios

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran las siguientes tecnologías, a continuación.

### 3.1 Frontend

3.1.1 HTML (HyperText Markup Language)

Lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web, define la estructura del contenido.

Beneficios:

- Fácil de aprender y usar.

- Compatible con todos los navegadores web.

- Base esencial para cualquier aplicación web.

3.1.2 CSS (Cascading Style Sheets)

Lenguaje de estilos que define la presentación visual del contenido HTML.

Beneficios:

- Mejora la apariencia y diseño de la interfaz.

- Permite un diseño responsivo para distintos dispositivos.

- Facilita la separación entre estructura (HTML) y diseño (CSS).

3.1.3 JavaScript

Lenguaje de programación que permite añadir interactividad y dinamismo a las páginas web.

Beneficios:

- Compatible con todos los navegadores sin necesidad de compilación.

- Gran ecosistema con múltiples bibliotecas y frameworks.

- Permite manipular el DOM en tiempo real.

3.1.4 React

Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas y reutilizables.

Beneficios:

- Facilita la creación de componentes reutilizables.

- Virtual DOM mejora el rendimiento de la aplicación.

- Gran comunidad y ecosistema con herramientas como Next.js para SSR y CSR.

### 3.2 Backend

3.2.1 Flask con Python

- Código ligero y fácil de desarrollar, ideal para aplicaciones escalables.

- Manejo eficiente de solicitudes HTTP, adecuado para integraciones como la validación con la SUNAT.

- Gran cantidad de librerías y soporte de la comunidad, facilitando la implementación de autenticación, seguridad y procesamiento de datos.

3.2.2	Base de Datos

MongoDB:

- NoSQL, flexible y escalable, útil para almacenar datos no estructurados como comentarios y perfiles.

PostgreSQL:

- SQL, adecuado si se requiere integridad referencial y consultas complejas.

3.2.3 Autenticación y Seguridad

- JWT (JSON Web Token): Para autenticación segura sin necesidad de sesiones en el servidor.

- OAuth 2.0: Si se necesita integración con otros servicios.

- bcrypt: Para el hashing seguro de contraseñas.

### 3.3 Servicios

- SUNAT API: Para la validación del RUC en tiempo real.

- Firebase Storage o AWS S3: Para almacenar documentos y facturas.

- WebSockets (Socket.io): Para notificaciones en tiempo real.

## 4. Interfaces

### 4.1 Sprint 1

Figura 1:  Registro de Usuario

Figura 2:  Registro de Empresas

Figura 3:  RUC validado

Figura 4:  RUC inválido

Figura 5:  Registro de Cliente

Figura 6:  Inicio de Sesión

Figura 7:  Recuperación de Contraseña